Раздел 8. Приложение № 1

Описание объекта закупки

Выполнение работ по текущему ремонту гравийных дорог Администрации Кировского  сельского поселения производится по адресу: 353582, Краснодарский край, Славянский район, х.Беликов ул. Северная от ПК0+00 (дом № 38) до ПК2+85 , протяженность составляет 0,285 км, ширина дороги 3 м. Подрядчик выполняет работу  Заказчику до 30 августа 2014 года.

Работы должны выполняться согласно Требованиям к безопасности выполняемых работ:

1. Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования СниП 12-03-2001

2. Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство СниП  12-04-2002

3. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве СП 12-133-2000

4. Отраслевые типовые инструкции по охране труда СП 12-135-2003

5. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ВСН 37-84

6. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных работ.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и материалов составляет 12 месяцев — гравийные;

Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ:

1. Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (Минтранс РФ № ИС-478-р от 23.05.2002 г.)

2. Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора (Минтранс РФ № ИС-562-р от 27.06.2002 г.)

3. Положение о службе геодезического контроля Росавтодора (Минтранс РФ № ИС-562-р от 27.06.2002 г.)

4. Постановление Росстат № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве  и ремонтно-строительных работах»

5. Журналы производства работ, формы КС-2, КС-3

6. СНиП 3.06.-85 Автомобильные дороги.

Оплата за оказанные услуги Заказчиком производится 100% по факту выполненных работ и подписания документов о приёмке.

Оплата за оказанные услуги  Заказчиком производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем Контракте (или в счете на оплату) на основании счета-фактуры и акта выполненных работ

Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ И НАМЕЧАЕМЫХ ВИДОВ РАБОТ

по текущему ремонту гравийных дорог

в Кировском сельском  поселении Славянского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика участка: гравийное покрытие шириной 3 м. |
| ул. Северная от ПК0+00 (дом №38) до ПК2+85 в х. Беликов |
| Раздел 1. Дорожная одежда |
| 1 | Устройство покрытий из песчано-гравийных смесей, с добавлением 50% щебня фр.20-40 мм М-200 однослойных толщиной 15 см, | 1000 м2 покрытия | 0,855 | Е27-04-003-01 |
| Раздел 2. Пересечения и примыкания |
| 2 | Устройство покрытий из песчано-гравийных смесей, с добавлением 50% щебня фр.20-40 мм М-200 однослойных толщиной 15 см, | 1000 м2 покрытия | 0,021 | Е27-04-003-01 |

Начальник финансового отдела                                                            А.Ю.Кашуба