Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  СОВЕТА

второго

от  03.07.2014			                                        №1

х. Галицын

О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства

к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.

Заслушав и обсудив информацию докладчика ООО «Жилкомплекс», о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. надо отметить, что разработан план мероприятий , проводятся  работы по подготовке к осенне-зимнему периоду согласно плана мероприятий по ремонту жилого фонда и  водопроводно-канализационного хозяйства.

ООО «Жилкомплекс»  выполнены следующие работы по ремонту жилья и водопроводно-канализационному хозяйству:

Заготовлены железные двери в для установки подъезды дом №18 ул.Заречной в хут.Галицын, заменены коньки 12 метров на доме по ул.Заречной 20 а. Произведен ремонт подъездов в доме по  ул.Заречной №20а.

Проведен ремонт канализации в подвальных  помещениях 186 метров , трубопроводы 148 метров. Отремонтированы веншахты 11 шт. на домах №36,34,38 ,5 , 7 по улице Мира и по ул.Заречной 18,20 б.

Произведена замена трех погружных насосов. Выполнен косметический ремонт зданий водозабора, колодцев , ОСК и КНС.

Вместе с тем , надо отметить, что необходимо обратить внимание на качество подготовительных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.  жилищно-коммунального хозяйства с учетом  поступающих обращений граждан .

На основании вышеизложенного Совет Кировского сельского поселения Славянского  района р е ш и л:

1. Информацию исполняющего директора ООО «Жилкомплекс» В.Н.Винник   «О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства    к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.»  принять к сведению.

2. Рекомендовать директору ООО «Жилкоплекс»  В.Н.Савченко, принять меры по выполнению плана по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. согласно указанных сроков в плане и обеспечить бесперебойную работу объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период.

2.1.Произвести ремонт козырьков во всех многоэтажных домах.

3.Об итогах работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015  г.г. к заслушать на сессии Совета Кировского сельского поселения в августе 2014 года.

5.Администрации  Кировского сельского поселения (Леонов Е.В.) провести совещание с председателями домовых комитетов до 25 июля 2014 года

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам развития промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, связи, торговли и других отраслей (Савченко В.Н.).

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского сельского поселения
Славянского района                                                                               Е.В.Леонов