АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 марта 2026 г.                                                                                      № 22

х. Галицын

Об утверждении инвестиционной программы по улучшению качества

питьевой воды в Кировском сельском поселении Славянского

района на 2026-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения Славянского района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить инвестиционную программу по улучшению качества питьевой воды в Кировском сельском поселении Славянского района на 2026-2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Кировского сельского поселения Славянского района от 27 мая 2021 г. № 52 ««Об утверждении инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в Кировском сельском поселении Славянского района на 2021-2025 годы»»;

2) постановление администрации Кировского сельского поселения Славянского района от 15 апреля 2022 г. № 36 «О внесении изменений в постановление администрации Кировского сельского поселения Славянского района от 27 мая 2021 года № 52 «Об утверждении инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в Кировском сельском поселении Славянского района на 2021-2025 годы»».

3. Общему отделу администрации (Белик) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Кировского сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

Глава Кировского сельского поселения

Славянского района                                                                           Е.Н. Капуста

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кировского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                 Славянского района

от 03.03.2026  № 22

Инвестиционная программа

по улучшению качества питьевой воды в Кировском сельском поселении Славянского района на 2026-2030 годы

Паспорт инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в  Кировском сельском поселении Славянского района

на 2026-2030 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа по улучшению качества питьевой воды в Кировском сельском поселении Славянского района на 2026-2030 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Схемы водоснабжения и водоотведения Кировского сельского поселения утвержденные постановлением №248 от 12.11.2013 года. Федеральный Закон от 07.12.2011№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» |
| Координатор Программы | Администрация Кировского сельского поселения Славянского района |
| Государственные заказчики (или) исполнители мероприятий Программы | ООО «Жилкомплекс» Ст. Петровская, Славянского района Ул. Мелиораторов,4а |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение населения качественной питьевой водой в соответствии с СанПиН Проведение работ по установке станций очистки питьевой воды на артезианских скважинах. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | -обеспечение населения питьевой водой нормативного качества; -снижение инфекционной заболеваемости среди населения; -установка станций очистки питьевой воды с установкой дополнительного оборудования; -улучшение санитарно- эпидемиологического благополучия населения сельского поселения; -снижение уровня онкологических и инфекционных заболеваний, связанных с потреблением некачественной питьевой воды; - повышение качества жизни населения сельского поселения; |
| Сроки реализации программы | 2026-2030 годы |
| Общий объем финансирования на реализацию Программы | 113,9 млн. руб. в том числе по годам: -2026 год -51,4 млн. руб. -2027 год- 19,7 млн. руб. -2028 год -17 млн. руб. -2029 год-12,8 млн. руб. -2030 год-13,0 млн. руб. |

Программные мероприятия по улучшению качества питьевой воды в

Кировском сельском поселении Славянского района

I.Характеристика проблемы

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой - одна из актуальных проблем современности. Качественное питьевое водоснабжение является одним из важных условий защиты, поддержки и укрепления здоровья нации.

В Российской Федерации и в Краснодарском крае снабжение населения питьевой водой должно осуществляться в рамках требований, следующими документами:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52 ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998года№292 « О концепции Федеральной целевой программы « Обеспечение населения России питьевой водой и  осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения»;

- Сан ПиН 2.1.3684-21 « Санитарно эпидемиологические требования к  содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- Сан ПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и безвредности человека факторов среды обитания;

- СанПиН 3.3686-21 « Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В Кировском сельском поселении  Славянского района в 2025 году питьевая вода не соответствует нормативным требованиям по следующим показателям на арт.скважинах:

- №6957 (водозабор) фторид ион-2,2мг\дм3 при норме- 1,5мг\дм3;

-№669-Д (водозабор) фторид-ион -1,9мг\дм3 при норме- 1,5мг\дм3;

- №7418(х.Красноармейский городок) фторид-ион-1,8 мг\дм3 при норме-1,5мг\дм3;

- №7496 (х.Беликов, ул.Северная,16а) фторид-ион-2,0 мг\дм3 при норме-1,5мг\дм3;

- №4150 (х.Беликов, ул.Рисовая,1а) фторид-ион-1,8мг\дм3  при норме-1,5мг\дм3

  - Состояние  водоочистительной системы

В целях улучшения качества питьевой воды  два раза в год производятся  работы по дезинфекции,  прочистке и промывке сооружений и сетей водоснабжения. Согласно протоколов лабораторных исследований питьевой воды за 2025 год микробиологические органолептические, обобщенные показатели на арт.скважинах соответствуют нормативным требованиям. Превышение дает неорганический показатель: фторид-ион на артезианских скважинах в х. Галицын на водозаборе №6957, 669- Д, в х. Красноармейский городок №7418, в х. Беликов №7496,4150.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению...»

Основная задача программы  проведение работ по установке  станций очистки питьевой воды с установкой дополнительного оборудования на артезианских скважинах. Так как большее потребление воды  в х. Беликов  от арт.скважины №4150 закольцована с арт.скв.7496, следует установить станцию очистки на  арт.скважине с наибольшим потреблением воды, при смешивании с закольцованной скважиной,  даст исключение превышения фторида  в воде, поставляемой потребителям.

III. Система Программы

- проведение энергетических, коррозийных и технических обследований объектов водоснабжения эксплуатирующей организации;

- составление плана работы эксплуатирующей организацией;

- составление бюджетной заявки на финансирование мероприятий согласно технико - экономическому обоснованию и реализации мероприятий Программы.

Перечень объектов и объемы финансирования программных мероприятий из средств краевого бюджета, районного бюджета, бюджета сельского поселения.

IV. Ожидаемые результаты Программы

Основными ожидаемыми результатами  Программы являются:

высококачественная очистка питьевой воды на территории  Кировского сельского поселения .

улучшение санитарно- эпидемиологического благополучия населения Кировского сельского поселения. Снижение уровня онкологических и инфекционных заболеваний, связанных с потреблением некачественной питьевой воды, понижение заболеваемости;

повышение качества жизни населения сельского поселения;

повышение уровня экологической безопасности и санитарно- эпидемиологического благополучия жителей сельского поселения.

Реализация программных мероприятий позволит за счет обеспечения доброкачественной водой детского населения сельского поселения, проведения

профилактических и оздоровительных мероприятий значительно улучшить  санитарно - эпидемиологическую безопасность сельского поселения. Мероприятия программы будут носить медико - социальный и экономический характер.

Медико - социальные показатели будут определяться повышением уровня профилактики инфекционной заболеваемости. Профилактики  онкологических заболеваний.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий ожидается в виде сокращения экономических потерь общества. Что приведет к улучшению состояния здоровья населения сельского поселения.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие  с установленными требованиями

(млн.руб.)

|  | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (млн.руб/год) |  |  |  |  | Источник финансирования (бюджет) |  | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Местный (10%) | Краевой бюджет и внебюджетные средства (90%) |  |
| 1 | Установка системы (станции) по очистке питьевой воды на водозаборе не менее 30м3\час |  |  | 17,0 |  |  | 1,7 | 15,3 | Приведение качества питьевой воды до гигиенических значений по фторид- иону |
| 2 | Установка системы (станции) по очистке питьевой воды на арт.скважине 4150 х.Беликов |  |  |  | 12,8 |  | 1,28 | 11,52 | Приведение качества питьевой воды до гигиенических значений по фторид- иону |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети в х. Беликов и в с. Погорелово – 29,098 км. | 51,4 |  |  |  |  | 5,22 | 46,18 | Организация бесперебойной подачи воды |
| 4 | Ремонт водоснабжения в х.Красноармейский городок- 6,410 км |  | 19,7 |  |  |  | 0,6 | 19,1 | Организация бесперебойной подачи воды |
| 5 | Установка системы (станции) по очистке питьевой воды на арт.скважине 7418 х. Красноармейский городок |  |  |  |  | 13,0 | 1,3 | 11,7 | Приведение качества питьевой воды до гигиенических значений по фторид- иону |

V. Оценка социально- экономической эффективности Программы

Реализация программы позволит:

повысить уровень качества услуг по водоснабжению;

повысить надежность систем водоснабжения;

повысить качество питьевой  воды в централизованных системах  водоснабжения;

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Программы, являются повышение уровня санитарно- эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества, а также в долгосрочной перспективе обеспечение качественного водоснабжения всех объектов и потребителей на территории Кировского сельского поселения  Славянского района.

Директор МКУ

«Общественно-социальный центр

Кировского сельского поселения

Славянского района»                                                                А.В. Бетнев